ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Учёт аренды торговых мест рынка

Общее техническое задание · мобильное приложение арендатора и веб-панель администрации

Шифр документа: ТЗ-00 «Общее»

Версия 3.0 · 13 августа 2026 г.

Статус: на согласовании

# Содержание

# 1. Общие сведения

## 1.1. Наименование

Информационная система учёта аренды торговых мест рынка и расчётов с арендаторами. Далее — «Система».

## 1.2. Основание для разработки

В настоящее время учёт арендаторов, начислений и платежей ведётся администрацией рынка в бумажной тетради. Цель проекта — перевести этот учёт в информационную систему и дать арендаторам доступ к данным о своей аренде через мобильное приложение.

## 1.3. Состав документации

| Шифр | Документ | Область |
| --- | --- | --- |
| ТЗ-00 | Общее техническое задание (настоящий документ) | Система в целом, роли, бизнес-процессы, этапы, приёмка |
| ТЗ-01 | ТЗ на мобильное приложение арендатора | Android и iOS: экраны, сценарии, интерфейс |
| ТЗ-02 | ТЗ на серверную часть и веб-панель | Django, модель данных, бизнес-логика, REST API, страницы админ-панели, безопасность, эксплуатация |

При расхождениях приоритет документов: ТЗ-00 → ТЗ-02 → ТЗ-01.

## 1.4. Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Торговое место | Единица сдаваемой в аренду площади: контейнер, павильон, прилавок, бутик. Имеет уникальный код и принадлежит корпусу |
| Арендатор | Лицо, арендующее одно или несколько торговых мест. Заводится администрацией |
| Начисление | Запись о сумме аренды, подлежащей уплате за месяц, с указанием срока оплаты |
| Дата начисления | День месяца, в который Система создаёт начисление. По умолчанию 1-е число |
| Срок оплаты | День месяца, до которого аренда должна быть оплачена. По умолчанию 30-е число. Всегда позднее даты начисления |
| Заявка об оплате | Сообщение арендатора о том, что он оплатил аренду: сумма и фотография чека. Требует подтверждения администрацией |
| Платёж | Подтверждённая администрацией заявка об оплате либо платёж, внесённый администрацией напрямую |
| Долг | Сумма непогашенных остатков по всем начислениям (начисленная сумма за вычетом оплаченной) с учётом ручных корректировок долга, независимо от того, наступил ли срок оплаты. Часть долга с истёкшим сроком выделяется отдельно как просроченная |
| Админ-панель | Веб-интерфейс для сотрудников администрации рынка |
| Личный кабинет | Мобильное приложение арендатора |

## 1.5. Масштаб

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Торговых мест | 100–200 (с запасом на рост до 500) |
| Арендаторов | до 200 на старте |
| Корпусов | несколько (точное количество уточняется при внедрении) |
| Сотрудников администрации в Системе | 1–3 человека |
| Одновременных пользователей приложения (расчётный пик) | до 50 |

Нагрузочное требование раздела 7.1 установлено на уровне 100 одновременных пользователей — с двукратным запасом к расчётному пику.

# 2. Назначение и цели

## 2.1. Что делает Система

Система решает две задачи, разделённые по ролям.

Для администрации:

- Хранит реестр торговых мест и арендаторов вместо тетради.

- Каждый месяц автоматически создаёт начисления на заранее заданные суммы.

- Принимает от арендаторов заявки об оплате с фотографией чека и позволяет их подтвердить или отклонить.

- Показывает, кто и сколько должен.

Для арендатора:

- Показывает сумму к оплате, срок и остаток долга.

- Даёт QR-код для оплаты через своё банковское приложение.

- Принимает отчёт об оплате: сумму и фотографию чека.

- Заранее напоминает о приближении срока оплаты.

## 2.2. Цели

- Отказаться от бумажного учёта и связанных с ним потерь и разночтений.

- Дать арендатору возможность в любой момент увидеть свой долг без обращения в администрацию.

- Сократить число споров об оплате: каждая оплата сопровождается фотографией чека, сохранённой в Системе.

- Снизить просрочку за счёт заблаговременных напоминаний.

## 2.3. Чего в Системе НЕТ

Перечень зафиксирован намеренно, чтобы исключить расширение объёма работ без согласования.

| Не входит в объём | Пояснение |
| --- | --- |
| Автоматический расчёт суммы аренды по тарифам | Сумму считает администрация и вносит вручную. Система только хранит и применяет её |
| Пеня и штрафы за просрочку | Не начисляются ни в каком виде |
| Интеграция с платёжными системами и банками | Арендатор платит самостоятельно через своё банковское приложение по QR-коду. Система деньги не принимает и не проводит |
| Касса, кассиры, сменные отчёты | Наличный оборот в Системе не ведётся |
| Бухгалтерский и налоговый учёт, обмен с 1С | Не автоматизируется |
| Коммунальные услуги, счётчики | Не автоматизируются. При необходимости включаются администрацией в общую сумму аренды |
| Витрина товаров, взаимодействие с покупателями | Приложение предназначено только для арендаторов |

# 3. Роли пользователей

## 3.1. Перечень

| Роль | Канал | Количество | Права |
| --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Веб-панель | 1–3 человека | Полный доступ ко всем функциям и данным. Разграничения прав между администраторами нет |
| Арендатор | Мобильное приложение | до 200 | Только просмотр собственных данных и подача заявки об оплате. Изменять суммы и начисления не может |

Разделение администраторов на роли (бухгалтер, кассир, контролёр) не требуется. Учётные записи администраторов создаются при развёртывании Системы; добавление новой учётной записи выполняет любой действующий администратор.

## 3.2. Действия администратора

- Управление корпусами и торговыми местами.

- Создание и редактирование карточек арендаторов, привязка к ним торговых мест.

- Установка суммы аренды по каждому месту, а также даты начисления и срока оплаты для арендатора.

- Массовое редактирование сумм перед началом месяца.

- Просмотр и обработка входящих заявок об оплате: подтверждение либо отклонение с указанием причины.

- Внесение платежа за арендатора напрямую (если оплата прошла мимо приложения).

- Ручная корректировка долга с указанием причины.

- Просмотр списка должников и выгрузка данных в Excel.

- Рассылка объявлений арендаторам.

- Настройка Системы: QR-код для оплаты, дата начисления и срок оплаты по умолчанию, дни напоминаний, тексты уведомлений.

## 3.3. Действия арендатора

- Вход в приложение по ИНН.

- Просмотр своих торговых мест и суммы аренды по каждому.

- Просмотр текущего долга, срока оплаты и остатка к доплате.

- Просмотр истории начислений и платежей.

- Получение QR-кода для оплаты.

- Подача заявки об оплате: сумма и фотография чека.

- Отзыв собственной заявки, пока администрация её не обработала.

- Получение уведомлений.

- Смена языка интерфейса.

# 4. Состав и архитектура Системы

## 4.1. Компоненты

| Компонент | Технология | Назначение | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Серверная часть | Python, Django | Бизнес-логика, хранение данных, уведомления | ТЗ-02 |
| REST API для приложения | Django REST Framework | Обмен данными с мобильным приложением | ТЗ-02 |
| База данных | PostgreSQL | Хранение всех данных Системы | ТЗ-02 |
| Файловое хранилище | Файловая система сервера или S3 | Фотографии чеков, фото мест, QR-код | ТЗ-02 |
| Веб-панель администрации | Шаблоны Django, HTML, CSS, JavaScript без фреймворка | Рабочее место администратора | ТЗ-00, ТЗ-02 |
| Мобильное приложение | Android и iOS | Личный кабинет арендатора | ТЗ-01 |
| Push-уведомления | Firebase Cloud Messaging, APNs | Доставка уведомлений на устройства | ТЗ-02 |

## 4.2. Схема взаимодействия

Система построена на одном Django-приложении с двумя способами доступа:

- Администратор работает с веб-панелью. Страницы формирует Django на сервере, интерактивность обеспечивается обычным JavaScript без фреймворка. Аутентификация — по сессии Django.

- Мобильное приложение обращается к REST API на Django REST Framework. Аутентификация — по токену.

- Обе точки входа используют один слой бизнес-логики и одну базу данных. Дублирование правил расчёта между веб-панелью и API не допускается.

Прямого доступа клиентов к базе данных нет. Все суммы рассчитываются на сервере; мобильное приложение только отображает полученные значения.

Использование встроенной админки Django (django.contrib.admin) в качестве рабочего места администрации не допускается: требуется собственный интерфейс, спроектированный под требования раздела 5 и сценарии раздела 6. Встроенная админка может использоваться разработчиками как служебный инструмент.

# 5. Функциональные требования

Идентификаторы вида FR-XX-NN используются для трассировки в ТЗ-01, ТЗ-02 и в программе приёмочных испытаний.

## 5.1. Торговые места

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-SP-01 | Иерархия: Корпус → Торговое место |
| FR-SP-02 | Карточка места: код (уникален), корпус, тип, площадь, состояние (свободно / занято / на ремонте), фотография, примечание |
| FR-SP-03 | Массовое создание мест по шаблону с автонумерацией (например, 40 мест в корпусе А) |
| FR-SP-04 | Импорт реестра мест из файла Excel с отчётом об ошибках |
| FR-SP-05 | При привязке места к арендатору состояние автоматически меняется на «занято», при отвязке — на «свободно» |
| FR-SP-06 | История: какие арендаторы и в какие периоды занимали место |

## 5.2. Арендаторы

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-TN-01 | Карточка арендатора: ФИО, ИНН (уникален, обязателен), номер паспорта, телефон, адрес, фотография, примечание |
| FR-TN-02 | Учётная запись для входа в мобильное приложение создаётся автоматически в момент сохранения карточки. Отдельного действия «создать аккаунт» не требуется |
| FR-TN-03 | Привязка к арендатору одного или нескольких торговых мест |
| FR-TN-04 | Для каждого места указывается сумма аренды за месяц |
| FR-TN-05 | Дата начисления (по умолчанию 1-е число) и срок оплаты (по умолчанию 30-е число) берутся из общих настроек Системы. Для отдельного арендатора каждая из них может быть изменена |
| FR-TN-06 | Статусы арендатора и их смысл описаны в п. 5.2.1 |
| FR-TN-07 | Поиск по ФИО, ИНН, телефону, номеру места |
| FR-TN-08 | Импорт арендаторов из файла Excel, включая начальную сумму долга на дату начала работы Системы. Начальный долг заносится как отдельное начисление с пометкой «Долг на начало работы Системы» и участвует в расчёте долга наравне с остальными |
| FR-TN-09 | Хранение фотографий или сканов документов арендатора |
| FR-TN-10 | Фиксация согласия арендатора на обработку персональных данных: дата и версия текста согласия сохраняются при первом входе в приложение |
| FR-TN-11 | Хранение выбранного арендатором языка интерфейса. Уведомления отправляются на этом языке независимо от устройства |

### 5.2.1. Статусы арендатора

| Статус | Вход в приложение | Начисления | Уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| Активный | Разрешён | Создаются | Отправляются |
| Приостановлен | Разрешён, только просмотр. Подать заявку об оплате нельзя | Не создаются | Только объявления |
| Архивный | Запрещён, действующие сессии прекращаются | Не создаются | Не отправляются |

Перевод арендатора в приостановленный или архивный статус не удаляет его историю: начисления, платежи и чеки сохраняются и остаются доступными администрации.

## 5.3. Начисления

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-CH-01 | Сумма аренды закреплена за парой «арендатор — торговое место» и не пересчитывается Системой |
| FR-CH-02 | В дату начисления Система автоматически создаёт начисление на закреплённую сумму по каждому занятому месту активных арендаторов. Срок оплаты начисления — срок оплаты, заданный арендатору |
| FR-CH-03 | Экран массового редактирования: таблица со всеми арендаторами, их местами и суммами; администратор правит суммы перед началом месяца и сохраняет одним действием |
| FR-CH-04 | Ручное создание разового начисления с произвольной суммой и комментарием |
| FR-CH-05 | Редактирование и отмена начисления с обязательным указанием причины; отменённое начисление не удаляется, а помечается |
| FR-CH-06 | Статусы начисления: не оплачено, оплачено частично, оплачено, просрочено, отменено |
| FR-CH-07 | Предварительный просмотр прогона начислений до его выполнения: кому, сколько, на какую общую сумму |
| FR-CH-08 | Повторный запуск прогона за тот же месяц не создаёт дублирующих начислений |
| FR-CH-09 | Дата начисления всегда раньше срока оплаты. Система не допускает настройки, при которой начисление создаётся позже срока оплаты или в тот же день, и выводит предупреждение при попытке задать такие значения. Правило соблюдается и в коротких месяцах, когда обе даты усекаются до последнего дня |

## 5.4. Заявки об оплате и платежи

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-PM-01 | Арендатор подаёт заявку об оплате из приложения: указывает сумму и прикладывает фотографию чека |
| FR-PM-02 | Заявка поступает в админ-панель со статусом «На проверке». Долг арендатора при этом не изменяется |
| FR-PM-03 | Администратор открывает заявку, видит фотографию чека в полном размере, сумму, дату, арендатора и его долг |
| FR-PM-04 | Действие «Подтвердить»: заявка становится платежом, долг уменьшается, арендатору уходит уведомление |
| FR-PM-05 | Действие «Отклонить»: администратор указывает причину, долг не меняется, арендатору уходит уведомление с причиной. Арендатор может подать заявку заново |
| FR-PM-06 | При подтверждении администратор может изменить сумму, если она не совпадает с чеком, с фиксацией исходного значения |
| FR-PM-07 | Поддерживается частичная оплата: сумма заявки может быть меньше суммы начисления. Остаток сохраняется как долг |
| FR-PM-08 | Платёж распределяется по неоплаченным начислениям от более ранних к более поздним |
| FR-PM-09 | Переплата сохраняется как аванс и автоматически зачитывается в следующем начислении |
| FR-PM-10 | Администратор может внести платёж напрямую, без заявки от арендатора |
| FR-PM-11 | Подтверждённый платёж может быть отменён (сторно) с указанием причины; долг восстанавливается |
| FR-PM-12 | Счётчик необработанных заявок отображается в админ-панели постоянно |
| FR-PM-13 | Фотография чека хранится в Системе и доступна из карточки платежа в любой момент |
| FR-PM-14 | Арендатор может отозвать собственную заявку, пока администратор её не обработал. Отозванная заявка сохраняется в истории с соответствующей пометкой |
| FR-PM-15 | Ручная корректировка долга администратором: сумма (в плюс или в минус), обязательная причина, автор и дата. Корректировка участвует в расчёте долга и отображается арендатору отдельной строкой. Итоговый долг не может стать отрицательным: излишек от корректировки в минус зачисляется в аванс |

## 5.5. Оплата по QR-коду

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-QR-01 | В настройках Системы хранится один общий QR-код рынка (изображение), загружаемый администратором |
| FR-QR-02 | Администратор может заменить QR-код; замена сразу отражается у всех арендаторов без обновления приложения |
| FR-QR-03 | Вместе с QR-кодом хранится и отображается текст инструкции по оплате, редактируемый администратором, на двух языках |
| FR-QR-04 | В приложении QR-код показывается на отдельном экране в размере, достаточном для считывания и сохранения скриншотом |
| FR-QR-05 | Система не проверяет факт поступления денег: подтверждение выполняет администратор вручную, сверяя чек с банковской выпиской |

## 5.6. Уведомления

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-NT-01 | Напоминания о приближении срока оплаты: за 10, 5 и 3 дня, а также в день срока оплаты. Напоминание отправляется только при наличии созданного неоплаченного начисления |
| FR-NT-02 | Уведомление о создании начисления с указанием суммы и срока |
| FR-NT-03 | Уведомление о подтверждении заявки об оплате. Текст различается в зависимости от того, погашен ли долг полностью: при частичной оплате указывается остаток |
| FR-NT-04 | Уведомление об отклонении заявки об оплате с указанием причины |
| FR-NT-05 | Уведомление о просрочке оплаты |
| FR-NT-06 | Объявления администрации: всем арендаторам, арендаторам корпуса или только должникам |
| FR-NT-07 | Тексты уведомлений — редактируемые шаблоны с подстановкой суммы, даты и имени, на кыргызском и русском языках |
| FR-NT-08 | Канал доставки — push-уведомления. Все уведомления также сохраняются в ленте внутри приложения |
| FR-NT-09 | Уведомление приходит на языке, выбранном арендатором в приложении |
| FR-NT-10 | Не более одного напоминания одного типа в сутки на арендатора |

SMS-канал в объём работ не входит. При необходимости он может быть добавлен на последующем этапе; архитектура уведомлений этому не препятствует.

## 5.7. Отчёты

| ID | Отчёт | Содержание |
| --- | --- | --- |
| FR-RP-01 | Главная страница админ-панели | Общая сумма долга, число должников, начислено и оплачено за месяц, число необработанных заявок |
| FR-RP-02 | Список должников | Арендатор, места, сумма долга, число дней просрочки, дата последнего платежа. Фильтр по корпусу |
| FR-RP-03 | Платежи за период | Дата, арендатор, сумма, кто подтвердил, ссылка на чек |
| FR-RP-04 | Начисления за период | Арендатор, место, сумма, срок, статус оплаты |
| FR-RP-05 | Свободные места | Место, корпус, срок простоя |
| FR-RP-06 | Выгрузка | Любой отчёт выгружается в Excel |

## 5.8. Настройки и журнал

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-AD-01 | Настройки: наименование и контакты рынка, QR-код, инструкция по оплате, дата начисления и срок оплаты по умолчанию, дни отправки напоминаний, причины отклонения заявок, тексты шаблонов уведомлений |
| FR-AD-02 | Управление учётными записями администраторов: создание, блокировка, смена пароля |
| FR-AD-03 | Журнал действий: кто и когда изменил сумму, подтвердил или отклонил заявку, отменил платёж или начисление. С сохранением прежнего и нового значения |
| FR-AD-04 | Журнал доступен только для просмотра; изменение и удаление записей невозможно |

# 6. Основные сценарии

## 6.1. Добавление арендатора

- Администратор создаёт карточку арендатора: ФИО, ИНН, паспорт, телефон.

- Привязывает одно или несколько свободных торговых мест и указывает сумму аренды по каждому.

- При необходимости меняет срок оплаты и вносит начальный долг.

- Сохраняет карточку. Учётная запись создаётся автоматически — арендатор может войти в приложение по своему ИНН.

- Состояние привязанных мест меняется на «занято».

## 6.2. Ежемесячное начисление

- Перед началом месяца администратор при необходимости открывает экран массового редактирования и правит суммы.

- В дату начисления (по умолчанию 1-е число) Система автоматически создаёт начисления по всем занятым местам активных арендаторов.

- Каждому начислению проставляется срок оплаты — по умолчанию 30-е число того же месяца либо индивидуальный срок арендатора.

- Если у арендатора есть аванс, он автоматически зачитывается в новое начисление.

- Арендаторам уходит push-уведомление с суммой и сроком оплаты.

- Далее, по мере приближения срока, отправляются напоминания за 10, 5 и 3 дня и в день срока оплаты.

- Администратор видит итог прогона: сколько начислений создано и на какую сумму.

Разделение даты начисления и срока оплаты обязательно: если бы начисление создавалось в день срока оплаты, напоминания за 10, 5 и 3 дня было бы невозможно отправить.

## 6.3. Оплата арендатором

- Арендатор открывает приложение и видит сумму к оплате и срок.

- Нажимает «Оплатить» — открывается экран с QR-кодом и инструкцией: сделать скриншот и оплатить через своё банковское приложение.

- Арендатор сохраняет скриншот, переходит в банковское приложение и совершает перевод.

- Возвращается в приложение, нажимает «Далее» и попадает на экран отчёта об оплате.

- Вводит фактически оплаченную сумму и прикладывает фотографию или скриншот чека.

- Нажимает «Оплатить». Заявка получает статус «На проверке», долг пока не меняется. Арендатор видит этот статус в приложении.

## 6.4. Проверка заявки администрацией

- Администратор видит счётчик новых заявок и открывает список.

- Открывает заявку: фотография чека, заявленная сумма, арендатор, его текущий долг.

- Сверяет чек с выпиской по банковскому счёту рынка.

- Если всё верно — нажимает «Подтвердить». Долг уменьшается на сумму платежа, начисления получают статус «оплачено» или «оплачено частично», арендатору уходит уведомление.

- Если сумма в чеке не совпадает с заявленной — исправляет сумму и подтверждает; исходное значение сохраняется в журнале.

- Если чек нечитаемый, поддельный или платёж не найден — нажимает «Отклонить», выбирает или вписывает причину. Долг не меняется, арендатору уходит уведомление с причиной, он может подать заявку заново.

## 6.5. Частичная оплата

- Арендатор оплачивает часть суммы, например 5 000 из 12 000, и подаёт заявку на 5 000.

- Администратор подтверждает заявку.

- Начисление получает статус «оплачено частично», остаток 7 000 остаётся долгом.

- В приложении арендатор видит: «Оплачено 5 000 из 12 000, осталось 7 000».

- Напоминания продолжают приходить до полного погашения.

## 6.6. Освобождение места

- Администратор отвязывает место от арендатора либо переводит арендатора в архив.

- Система предупреждает, если за арендатором числится долг.

- Место переходит в состояние «свободно», начисления по нему прекращаются.

- Архивный арендатор теряет доступ к приложению; его история сохраняется в Системе.

# 7. Нефункциональные требования

## 7.1. Производительность

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Время отклика API (95-й перцентиль) | не более 800 мс |
| Загрузка главного экрана приложения при 4G | не более 2 с |
| Холодный запуск приложения | не более 3 с |
| Загрузка фотографии чека (до 5 МБ) | не более 15 с при 3G |
| Прогон начислений на 500 мест | не более 1 минуты |
| Одновременные пользователи | не менее 100 без деградации |

## 7.2. Надёжность

- Доступность не менее 99 % в месяц.

- Ежедневное резервное копирование базы данных и файлов, хранение копий не менее 30 дней.

- Время восстановления после сбоя — не более 4 часов, допустимая потеря данных — не более 1 часа.

- Фотографии чеков хранятся не менее 3 лет.

- Начисления и платежи не удаляются физически — только отмена с сохранением записи.

## 7.3. Безопасность

- Весь обмен данными — только по HTTPS.

- Арендатор получает доступ исключительно к собственным данным. Проверка выполняется на сервере при каждом запросе.

- Пароли администраторов хранятся в виде хешей.

- Ограничение частоты попыток входа для защиты от перебора.

- Все действия администраторов с суммами и платежами фиксируются в журнале.

- Персональные данные обрабатываются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Особенности решения по входу арендаторов и связанные с ним ограничения описаны в разделе 8.

## 7.4. Локализация и интерфейс

- Языки: кыргызский и русский, переключение в настройках приложения и при первом запуске.

- Все тексты вынесены в файлы локализации. Машинный перевод на кыргызский без вычитки носителем языка не принимается.

- Валюта — сом (KGS), формат «12 500 сом».

- Даты — ДД.ММ.ГГГГ, часовой пояс Asia/Bishkek.

- Интерфейс рассчитан на пользователя без опыта работы с финансовыми приложениями: крупный шрифт, простые формулировки, ключевая цифра на первом экране без прокрутки.

- Веб-панель работает в актуальных версиях Chrome, Firefox, Edge, Safari при разрешении от 1366×768.

# 8. Решения Заказчика и связанные ограничения

Раздел фиксирует решения, принятые Заказчиком осознанно, вместе с их последствиями. Исполнитель реализует Систему в соответствии с ними и не несёт ответственности за перечисленные ниже последствия.

## 8.1. Вход в приложение только по ИНН

Принятое решение: арендатор входит в приложение, указав только свой ИНН. Пароль, PIN-код и подтверждение по SMS не используются.

Последствия:

- Любое лицо, знающее ИНН арендатора, получит полный доступ к его личному кабинету: сумме аренды, долгу, истории платежей, фотографиям чеков.

- ИНН не является секретными сведениями — он указывается в документах и известен широкому кругу лиц.

- Возможна подача заявки об оплате от чужого имени. Финансового ущерба это не создаёт, поскольку заявку подтверждает администратор, но приводит к путанице в учёте.

- Определить по журналу, кто именно выполнил вход, невозможно.

Обязательные меры, снижающие риск (входят в объём работ):

- Ограничение частоты попыток входа: не более 10 попыток с одного устройства в час — защита от перебора ИНН.

- Журналирование всех входов с указанием времени, устройства и IP-адреса.

- Приложение не показывает номер паспорта и другие документы арендатора.

- Механизм PIN-кода реализуется в составе первой очереди, но по умолчанию отключён настройкой. Администрация может включить его в любой момент после запуска — без доработки и без выпуска новой версии приложения.

## 8.2. Ручное подтверждение оплаты

Принятое решение: Система не интегрируется с банком и не проверяет поступление денег автоматически. Оплату подтверждает администратор, сверяя фотографию чека с банковской выпиской.

Последствия:

- Долг арендатора обновляется не в момент оплаты, а после проверки администратором — возможна задержка от нескольких минут до суток.

- Достоверность данных полностью зависит от внимательности администратора; подделанный чек может быть подтверждён.

- При росте числа арендаторов ручная проверка станет узким местом — при 200 арендаторах это ориентировочно 1–2 часа работы в дни массовой оплаты.

Меры, снижающие риск (входят в объём работ):

- Фотография чека хранится в Системе и остаётся доказательством при разборе спорной ситуации.

- Каждое подтверждение фиксируется в журнале с указанием администратора и времени.

- Заявки сортируются по дате поступления; на главной странице отображается счётчик необработанных.

## 8.3. Ручной ввод сумм аренды

Принятое решение: Система не рассчитывает аренду. Сумму определяет администрация и вносит в карточку.

- Ошибка в сумме не будет выявлена Системой — проверка возможна только глазами.

- Для снижения риска предусмотрен экран массового редактирования, где все суммы видны одновременно, и предварительный просмотр прогона начислений до его выполнения.

# 9. Перенос данных

- Данные из тетради в электронный вид переносит Заказчик самостоятельно, оформляя их в файл Excel по шаблону, который предоставляет Исполнитель.

- Состав шаблона: корпус, код места, тип и площадь места, ФИО арендатора, ИНН, паспорт, телефон, сумма аренды по каждому месту, срок оплаты и дата начисления (если отличаются от общих настроек), сумма долга на дату начала работы Системы.

- Исполнитель разрабатывает механизм импорта с проверкой данных и понятным отчётом об ошибках (строка, поле, описание проблемы).

- Импорт выполняется дважды: пробный — для выявления ошибок, и окончательный.

- После импорта стороны сверяют контрольные значения: число мест, число арендаторов, общая сумма долга. Совпадение фиксируется актом.

- Сроки подготовки файла Заказчиком не входят в сроки работ Исполнителя.

# 10. Этапы и сроки

Сроки указаны в календарных неделях от начала работ. Этапы 3 и 4 выполняются параллельно.

| Этап | Содержание | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование | Уточнение требований, макеты экранов приложения и админ-панели, схема базы данных | Утверждённые макеты и схема данных | 2 недели |
| 2. Серверная часть | Модели Django, база данных, бизнес-логика, REST API, уведомления | Работающий API с документацией | 4 недели |
| 3. Админ-панель | Шаблоны и вёрстка, места, арендаторы, суммы, проверка заявок, отчёты, настройки | Панель на тестовом контуре | 4 недели |
| 4. Мобильное приложение | Android и iOS: вход, кабинет, оплата, уведомления | Тестовые сборки | 5 недель |
| 5. Импорт и обучение | Загрузка данных Заказчика, обучение администраторов | Данные в Системе, обученные сотрудники | 2 недели |
| 6. Опытная эксплуатация | Работа на реальных данных, устранение замечаний | Протокол опытной эксплуатации | 3 недели |
| 7. Запуск | Публикация в Google Play и App Store, передача кода и документации | Акт сдачи-приёмки | 2 недели |

Сумма этапов без учёта совмещения — 22 недели. Этапы 3 и 4 выполняются параллельно, а их начало частично перекрывается с завершением этапа 2. Ориентировочная общая длительность — 17–18 недель.

Сроки ориентировочные и подлежат уточнению подрядчиком после этапа проектирования. Сроки подготовки Заказчиком файла с данными для импорта в них не входят.

## 10.1. Очерёдность

| Очередь | Состав |
| --- | --- |
| Первая (обязательна к запуску) | Места, арендаторы (включая согласие на обработку данных и язык интерфейса), суммы, автоматические начисления с разделением даты начисления и срока оплаты, массовое редактирование сумм, заявки об оплате с чеком, подтверждение, отклонение и отзыв заявки, частичная оплата и аванс, список должников, ручная корректировка долга, импорт данных, мобильное приложение с просмотром долга и оплатой, уведомления о сроках, механизм PIN-кода в выключенном состоянии |
| Вторая | Объявления, отчёты и выгрузка в Excel, история занятости мест, журнал действий |
| Третья (по согласованию) | SMS-канал, поддержка нескольких рынков, тёмная тема, мобильный интерфейс для обхода рядов |

Механизм PIN-кода при входе относится к первой очереди в части реализации и по умолчанию отключён (см. п. 8.1). Его включение — настройка, а не доработка.

# 11. Приёмка

## 11.1. Испытания

- Функциональная проверка по всем требованиям FR-XX-NN настоящего документа.

- Проверка расчётов: начисление, частичная оплата, переплата, отмена платежа, отмена начисления.

- Проверка разграничения доступа: попытка получить данные чужого арендатора должна быть отклонена сервером.

- Проверка уведомлений: доставка за 10, 5, 3 дня до срока оплаты и в день срока, а также при подтверждении и отклонении заявки.

- Опытная эксплуатация на реальных данных — не менее 3 недель, включая один полный цикл начисления и оплаты.

## 11.2. Критерии приёмки

- Реализованы все требования первой и второй очереди.

- Пройден полный месячный цикл: начисление → уведомления → оплата по QR → заявка с чеком → подтверждение → обновление долга.

- Отсутствуют дефекты блокирующего и критического уровня.

- Данные Заказчика загружены, контрольные значения совпали.

- Приложение опубликовано в Google Play и App Store.

- Интерфейс мобильного приложения и тексты уведомлений полностью переведены на кыргызский и русский языки, перевод принят Заказчиком. Веб-панель — только на русском языке.

- Переданы исходный код, инструкция по развёртыванию, руководство администратора и краткая инструкция для арендатора.

- Проведено обучение администраторов — не менее 4 часов.

## 11.3. Классификация дефектов

| Уровень | Определение | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| Блокирующий | Работа невозможна; неверные суммы; доступ к чужим данным; потеря чеков | до 4 часов |
| Критический | Ключевая функция недоступна, обходного пути нет | до 1 рабочего дня |
| Существенный | Функция работает некорректно, есть обходной путь | до 5 рабочих дней |
| Незначительный | Опечатки, косметические дефекты | до следующего обновления |

# 12. Документация, гарантия, права

## 12.1. Документация

- Руководство администратора веб-панели с иллюстрациями.

- Краткая инструкция для арендатора (1–2 страницы, на двух языках) — для раздачи при подключении.

- Инструкция по развёртыванию и описание параметров окружения.

- Описание API и схемы базы данных.

- Инструкция по резервному копированию и восстановлению.

## 12.2. Гарантия и поддержка

- Гарантийный срок — 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.

- Устранение дефектов в гарантийный период — безвозмездно, в сроки согласно п. 11.3.

- Поддержка в рабочие дни с 09:00 до 18:00; реакция на блокирующие обращения — в течение 1 часа.

- Условия поддержки после гарантийного срока оформляются отдельным соглашением.

## 12.3. Права и учётные записи

- Исключительные права на программное обеспечение переходят Заказчику после полной оплаты работ.

- Учётные записи Google Play, Apple Developer и облачной инфраструктуры регистрируются на Заказчика.

- Ключи подписи мобильных приложений передаются Заказчику.

## 12.4. Обязательства Заказчика

- Назначить ответственное лицо для согласований и приёмки.

- Подготовить файл с данными для импорта.

- Предоставить QR-код для оплаты и реквизиты рынка.

- Обеспечить оформление учётных записей разработчика в Google Play и App Store.

- Обеспечить участие администраторов в обучении и опытной эксплуатации.

- Организовать информирование арендаторов и помощь при первом входе в приложение.

Документ подлежит согласованию сторонами. Изменения оформляются новой версией.